会 议 记 录

| 会议主题 | 第一周任务梳理与分工确认 | 会议编号 | 第一次例会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2026年9月1日 19:30–21:30 | 会议地点 | 线下会议 / 求是社区D109 |
| 主持人 | 李天怡 | 记录人 | 周欣阳 |
| 参会人 | 到会 6 人：李天怡、陈子昊、迟锐、董旭航、周欣阳、夏雨煊 |  |  |
| 会议议程 | 1. 打磨剧本和设定：围绕改编自克苏鲁跑团模组《末班列车》的惊悚悬疑故事，敲定《常暗之厢》的题材基调、核心意象（末班电车、无光隧道、大嘴怪物、车厢逐节消失、便签谜题与三结局）与玩家体验目标。 2. 梳理制作游戏所需的总任务：对照课程要求，明确必须完成的任务范围。 3. 明确分工：在总任务清单的基础上，按“程序、美工、文书、测试”四个板块把任务拆解并分配到人，确认各自第一周的工作重点与必须完成的任务。 |  |  |
| 会议成果 | 1. 定下游戏方向：游戏名《常暗之厢》，做成惊悚悬疑的交互式故事，改编自克苏鲁跑团模组《末班列车》的设定，题材和风格大家一致认可。 2. 定下制作方式：用 HTML + CSS + JavaScript 纯前端来做，不装依赖、双击就能玩；在小组已经搭好的框架上继续做，剧情单独放在文本数据里，改起来方便，本周先把一条能从头玩到尾的主线（真结局）做通。 3. 定下时间安排：第一周搭出基础框架并跑通主线，第二周补分支、物品、对话、小游戏；第三周集中测试、配音和打磨。 4. 定下协作方式：按程序、美工、文书、测试分工；统一用 GitHub 保存和协作、改动互相检查；每周开一次会，日志和会议记录按要求存档，末尾附每个人的得分和证据。 |  |  |
| 下一步规划 | 第一周 完成基础框架 | 第二周 优化与拓展 | 第三周 测试与润色 |
|  | 1. 场景交互； 2. 把 UI 做出来，能正常使用不出 bug； 3. 完成基本地图、人物立绘、道具、UI 框的基础美工工作； 4. 整理出单流程文本的 JSON 文件，学会怎么做 CSS 渲染； 5. 合成线性单流程TE。 | 1. 开始加入新的剧情分支，引入物品事件，做角色对话，处理交涉的成功与失败； 2. 做游戏注册界面和网页弹窗； 3. 细化小游戏并做风格适配，把战斗轮填充完整； 4. 美工细化。 | 1. 找 bug 测试； 2. 加 BGM 和配音； 3. 继续调整美工； 4. 调整游戏数值。 |
| 下次时间 |  | 地点 / 形式 | 线下 |
| 下次议题 | 第一周成果检查与问题复盘，确定第二周的剧情分支、物品事件与小游戏的细化分工 |  |  |