《常暗之箱》项目计划书

小组信息

| 姓名 | 学号 | 组内职务 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| （待填写） |  | 组长 / 策划 | 整体进度、任务拆解、需求与验收标准、例会组织。 |
| （待填写） |  | 主程序 | 游戏引擎、事件系统、场景交互、数值与存档。 |
| （待填写） |  | 程序 / 小游戏 | 小游戏模块、界面交互与测试。 |
| （待填写） |  | 美工 / UI | 场景、立绘、道具、UI 与过场动画。 |
| （待填写） |  | 剧情 / 文案 | 剧本整理、事件文本、成就与对话文本。 |

第一章 项目概况

1.1 项目是什么（一句话讲清楚）

一句话：

《常暗之箱》是一款基于 HTML + CSS + JavaScript 原生开发、在浏览器里直接运行的惊悚悬疑交互式故事游戏。玩家扮演一名深夜误上末班电车的乘客，醒来后发现车厢空无一人、列车却在漆黑隧道里不断前行，必须在逐渐流失的理智值（SAN）和“车厢一节节消失”的压迫下，调查场景、做出选择、完成骰点检定和多个小游戏，最终抵达三种结局之一。

换成更带感一点的说法：你加班到深夜，坐上末班车睡了一觉，再睁眼时整列车就剩你一个，车还在黑得没有尽头的隧道里开——更糟的是，你身后的车厢正在一节接一节地消失。

1.2 我们为什么做它（项目目的）

把课程要的技术练扎实：HTML/CSS/JS 的工程化使用、数据驱动、状态管理、存档、响应式适配，这些不是纸上谈兵，而是真的要在三周里跑起来。

把一个想了很久的故事真正做出来：小组里一直想做一个“密闭空间 + 恐怖压迫感”的短篇，这次正好把它从设定变成能玩的东西。

练一次真团队协作：分工、例会、Git 协作、按期交付，这是课堂之外同样重要的东西。

1.3 课程要求与我们的实现

| 课程要求 | 类型 | 本项目实现 |
| --- | --- | --- |
| 封面 | 必需 | 16:9 主界面封面，含标题、主视觉与“开始/继续/成就/介绍/关于”入口。 |
| 保存机制 | 必需 | 浏览器本地存档（localStorage），可手动保存/读取，并支持稳定状态存档与自动存档点。 |
| 至少 2 个 mini-games | 必需 | 共 4 个（待定！）：d100 骰点检定、潜行躲避（Clicker）、驾驶室拉杆、寻物开锁。 |
| 成就系统 | 必需 | 达成特定剧情/结局即解锁成就，持久化保存，成就界面展示“已达成/未达成”。 |
| 多结局 | 必需 | 真结局 A、坏结局 B、疯狂结局 C，由关键选择与检定结果决定。 |
| 数值系统 | 可选（已做） | 理智值 SAN、多技能值、属性点分配与检定修正值。 |
| 过场动画 | 可选（已做） | 场景抖动、车厢变黑、结局淡入、可暂停的自定义演出。 |
| 嵌入音视频 | 可选（计划） | 第三周加入 BGM、环境音、按钮音效与可选配音。 |
| 响应式 + 发布为 App | 要求 | viewport + 媒体查询 + 弹性布局；PWA（manifest + service worker）实现“添加到主屏幕”。 |

第二章 项目背景与灵感来源

2.1 原型来源（参照《剧本原型》）

本作改编自桌面角色扮演游戏（TRPG）克苏鲁的呼唤（Call of Cthulhu）体系下的短篇模组《末班列车》。原模组是个“轻量短篇”：难度 1~1.5 星、时长约数十分钟到一小时、2~3 人跑团、推荐技能是侦查/急救/话术/潜行。故事从 2013 年某天深夜的一班末班电车开始——调查员们醒来后发现车上空无一人，窗外漆黑一片，车门上贴着一张写着「只管前进吧 已经没有退路了」的便签，随后一路穿过 7、5、4、3、2 号车厢，遭遇血腥现场、诡异报纸、受伤乘务员和无眼的怪物 Clicker，最终在驾驶室用一根拉杆决定命运。

2.2 灵感与改编思路

灵感来源：《末班列车》跑团模组；氛围与叙事手法上参考了《命运石之门》《隐形守护者》《月影魅像》这类强氛围文字冒险。

保留原模组的核心意象：末班电车、无光隧道、啃食车厢的“大嘴”、车厢逐节消失、便签谜题与三结局。

把“多人跑团 + 主持人（KP）骰点”改编成“单人 + 程序自动判定”的网页形式，检定规则变成程序可算的数值系统。

把原模组的探索行动限制与 SAN 规则，做成压迫感的来源——玩家不是无限试错，而是真的在“掉理智”。

玩法上借鉴“用点击场景物件代替干巴巴的选项”：玩家真的去点那张便签、去调查那具尸体，而不是从菜单里选“A.调查 B.离开”。

2.3 游戏背景（故事钩子）

2013 年的某个深夜，你坐上了 1 号线末班车。加班后的疲惫让你一坐下就睡了过去。

再睁眼时，车厢里空无一人。窗外没有街灯，也没有站台，只有一眼望不到头的黑暗——可列车分明还在往前开。

车门上贴着一张便签，写着：「只管前进吧 已经没有退路了。」而在你身后，有什么东西正在一节一节地啃掉这列车……

你，有勇气坐到终点吗？

第三章 项目具体内容（重点）

3.1 剧情主线与事件流程

游戏按“车厢逐节推进”的主线展开，中间穿插检定、选择与物品分支。事件编号沿用剧本 E-001 ~ E-031，整体流程如下：

常暗之箱 · 剧情流程（主线 + 分支 + 结局）

6号车厢  E-001 醒来(灵感) → 成功:察觉异常 / 失败:只当睡过站

├─ E-002 门扉便签「只管前进吧 已经没有退路了」

│    └─ E-003 便签背面「第三个箱子里有藏着钥匙」

├─ E-004 电车地图(灵感) → 成功:7号车厢后地图被涂掉

└─ E-005 开门前(灵感)

├─ 成功 → 选择:继续前进→E-006 / 放弃前进→E-009

└─ 失败 → 直接 E-006

7号车厢  E-006 开门后(血腥场景,SAN 0/1 或 1/1d4)

├─ E-007 调查尸体(医学) → 成功:死亡时间不久

└─ E-008 深处侦查(侦查) → 成功:看见啃蚀车厢的“大嘴”(SAN 1/1d6)

5号车厢  E-009 发现报纸(侦查) → E-010 翻阅(图书馆/侦查) → 报纸日期为“第二天”

└─ E-011 察觉背后(灵感,前提 E-008 成功) → 车厢消失近半,逃向4号车厢

4号车厢  E-012 发现重伤乘务员

├─ E-013 急救(急救) → 成功:E-014 询问 / 失败:直接 E-017

├─ E-014 询问乘务员(话术) → 得知怪物袭击、钥匙在3号车厢前门附近

└─ E-016 背起或留下(力量/体质检定)

3号车厢  E-017 寻找钥匙

├─ E-018 乘务员协助(话术) 或 独自翻找(侦查) → 获得钥匙/未获得

└─ E-019 查看2号车厢(侦查,手电+10%/手机+5%) → 察觉人影

2号车厢  E-020/021 遭遇无眼怪物 Clicker(SAN 1/1d6)

├─ E-022 潜行通过(潜行/幸运)

├─ E-023 制造声响引开(投掷/敏捷)

└─ E-024 被发觉(敏捷对抗) → E-025 被抓(力量对抗) → 失败:结局C

先头车厢 E-026 进入驾驶室(需钥匙;无钥匙再侦查,失败:结局C)

├─ E-027 操作面板拉杆 → 下拉加速:结局A / 上拉减速:结局B

└─ E-028 乘务员干预(话术/魅惑/力量对抗)

结局     A·真结局 / B·坏结局 / C·疯狂结局

括号内为该事件对应的技能检定；成功/失败由 d100 掷骰与技能值（含修正）比较得出，详见 3.3。

3.2 多结局设计

| 结局 | 名称 | 达成条件 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 真结局 True End | 取得钥匙并抵达驾驶室，把拉杆下拉加速到极致。 | 视野被白光覆盖，醒来仍坐在 6 号车厢，广播播报终点站已到——那只是一场“共同的噩梦”。 |
| B | 坏结局 Bad End | 取得钥匙并抵达驾驶室，把拉杆上拉减速停车。 | 列车停下瞬间四周陷入漆黑，啃食声逼近，意识与身体一同消失；醒来后分不清现实与梦境，从此恐惧度日（SAN 减 1d4/1d10）。 |
| C | 疯狂结局 Crazy End | 被 Clicker 抓住且力量对抗失败；或始终没拿到钥匙且再次侦查失败。 | 在精神病院隔离室中醒来，蜷缩墙角，因在梦里经历无法承受的恐怖而歇斯底里，SAN 归零。 |

3.3 数值系统（可选，已实现）

理智值 SAN：初始值待定（如 100），随恐怖事件增减（如“SAN 0/1”表示成功 0 点、失败 1 点；“SAN 1/1d6”表示成功 1 点、失败掷 1d6）。SAN 归零直接触发结局 C。

属性与技能：属性（如力量、体质等）通过开局“属性点分配”获得；技能（灵感、侦查、图书馆、医学、急救、话术、魅惑、潜行、幸运、敏捷、投掷等）与属性挂钩并自动触发，也可手动永久覆盖。

检定规则：掷 1 个 d100，结果 ≤ 技能值（含修正）即成功；修正值如“手电筒 +10%”“手机闪光灯 +5%”“无光源 -15%”“调查员力量 +20%”等。

物品系统：钥匙、手机、手电筒、报纸、黑色背包、旧车票等，影响后续检定修正与剧情走向。

行动限制（可选难度）：每节车厢限行动次数，超限后车厢逐节消失，对应“被大嘴吞噬”的设定。

3.4 小游戏系统（待定！）

共 4 个小游戏，统一由“通用窗口基类”派生，风格一致、方便插进剧情：

① d100 骰点检定：所有检定统一调用，点击掷骰、播放动画、显示点数并自动判定成功/失败，进入对应分支。

② 潜行躲避（Clicker）：2 号车厢无光环境里在“潜行通过 / 制造声响引开 / 被发觉”之间做选择，结合敏捷、投掷、力量对抗判定。

③ 驾驶室拉杆：先头车厢的两根拉杆（刹车/油门），上拉或下拉直接决定结局 A 或 B。

④ 寻物开锁：3 号车厢杂乱行李里点击热点找黑色背包与钥匙，结合侦查判定与乘务员协助分支。

3.5 成就系统

成就与剧情、检定、结局绑定，达成后写入 localStorage，在成就界面以“未达成/已达成”展示：

| 成就名称 | 达成条件 |
| --- | --- |
| 首班乘客 | 首次开始新游戏并进入剧情。 |
| 真相一瞥 | 侦查电车地图成功，发现 7 号车厢后地图被涂掉。 |
| 明日之报 | 在 5 号车厢找到并翻阅报纸，发现日期是“第二天”。 |
| 仁心仁术 | 急救乘务员成功，并说服其交出钥匙。 |
| 无声穿越 | 在 2 号车厢未被 Clicker 发现、潜行通过。 |
| 噩梦尽头 | 达成结局 A（真结局）。 |
| 挥之不去的恐惧 | 达成结局 B（坏结局）。 |
| 彻底的疯狂 | 达成结局 C（疯狂结局）。 |
| 理智守护者 | 通关时 SAN 值始终高于设定阈值。 |

3.6 站点内容结构

下图是游戏网站将包含的全部页面与功能模块（站点地图）：

按“首页 → 二级 → 三级”逐层展开的内容规划如下：

| 首页 | 二级页面 | 三级页面 / 功能 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常暗之箱 | 开始游戏 | 开始新游戏 / 读取存档 | 封面入口，进入新流程或从存档继续。 |
|  | 剧情系统 | 场景交互 / 事件 / 选择 / 检定 / 数值 | 点击物件推进剧情、掷骰判定、改 SAN 与物品。 |
|  | 小游戏 | 骰点 / 潜行 / 拉杆 / 寻物 | 4 个可复用的迷你玩法，插入对应剧情节点。 |
|  | 成就系统 | 成就列表 / 达成判定 | 查看“已达成/未达成”，达成时弹提示。 |
|  | 存档系统 | 手动存档 / 读档 / 自动存档点 | 本地多槽存档与读取。 |
|  | 结局系统 | 结局 A / B / C | 三种结局的演出与结算。 |
|  | 关于我们 | 成员介绍 | 小组成员分工与致谢。 |

第四章 技术细节

4.1 开发平台与工具

| 类别 | 选用方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言 | HTML5 + CSS3 + JavaScript（ES6+） | 原生实现，不引前端框架，零依赖、双击即可运行，方便老师直接验收。 |
| 编辑器 | Visual Studio Code | 配合 .vscode/settings.json 关联 JSON Schema，改数据时直接获得补全与错误提示。 |
| 版本控制 | Git + GitHub | 仓库 kswlxsj/chengxusheji 的 Game 目录；分支开发、代码评审、版本回滚。 |
| 构建/测试 | Node.js + npm（仅开发期） | npm run compile 编译并校验数据；npm test 跑运行时测试；npm run check 提交前一键全查。玩家运行不需要 Node.js。 |
| 调试工具 | 浏览器 DevTools | 断点、性能、设备模拟、localStorage 检查。 |
| 素材工具 | PS / Figma / Audacity / 免费可商用素材 | 制作立绘、场景、UI、图标与音频。 |

4.2 运行平台与兼容性

运行环境：现代浏览器（Chrome / Edge / Firefox / Safari，建议最近两个大版本），无需服务器，双击 index.html 即可运行。

操作系统：Windows / macOS / Linux 桌面端 + 移动端浏览器；响应式适配桌面与手机。

已知兼容性注意点：Firefox 对 file:// 本地文件会禁用 localStorage，导致无法存档/登录；对策是搭一个本地静态服务器（如 http://localhost）访问，或统一用 Chrome/Edge 演示（此点来自往届实测，我们会在文档里明确提示验收方式）。

响应式：viewport + 媒体查询 + Flex/Grid + rem/% 相对单位，保证不同屏幕下布局不溢出、热点可点、字号可读。

数据持久化：存档、成就、设置写入 localStorage（受同源策略约束，清站点数据会清存档）。

4.3 当前进展与技术基线

截至本计划编写时，小组已在 GitHub 上完成框架 v0.1.0（数据格式版本 2、存档版本 2），三周计划将以它为基线继续推进。

已完成：

可配置标题与 16:9 封面的主界面。

新游戏属性点分配（必须用完全部点数）。

单场景背景 + 按百分比定位的可点击贴图。

流式对话、自动播放、快进、跳过本句。

调查窗口、条件选项、基于属性的 d100 检定。

场景、旗标、属性、技能、物品、物件状态的修改。

技能按属性自动触发 + 手动永久覆盖。

可暂停/可取消的自定义异步演出（白名单注册，不使用 eval）。

暂停菜单、返回主界面、浏览器本地单槽存档；稳定状态存档（事件中保存的是该事件开始前最近的完整状态）。

六份内容 JSON 的 VS Code Schema、编译期交叉引用校验（查重复 ID、悬空引用、错误字段）与运行时测试。

当前示例已跑通：新游戏 → 分配属性 → 6 号车厢 →（点便签获得旧车票并永久隐藏 / 点门做灵感检定，失败理智 -3、成功可选进 7 号车厢调查收音机或返回）。

尚未实现（纳入后续计划）：多存档槽与删除存档、独立物品栏窗口、通用 NPC 注册系统、Canvas/透明像素级不规则命中（当前为外接矩形热区）、协程式存档恢复、表达式求值器与可视化编辑器、完整浏览器端自动化测试。

整体架构仍是“数据与引擎分离”：剧情内容全部放 JSON，引擎负责解释执行，改动文案/数值不用碰核心代码。目录结构如下：

Game/

├─ .vscode/settings.json      六份 data JSON 关联 Schema，编辑器补全校验

├─ assets/                    素材（carriage-06/07.svg、cover、door、note、radio 等）

├─ data/

│   ├─ attributes.json        属性（理智、力量…）

│   ├─ skills.json            技能（灵感/侦查/急救/话术…）

│   ├─ events.json            事件与原子动作

│   ├─ scenes.json            场景、贴图物件、百分比位置与点击入口

│   ├─ items.json             物品定义

│   ├─ meta.json              初始状态与入口

│   └─ compiled-game-data.js  编译产物（自动生成）

├─ schemas/                   六份内容 JSON 的 Schema

├─ src/                       (custom-actions / events / main / namespace / scene / state / ui)

├─ styles/main.css            样式与动画

├─ tools/                     compile-data.mjs、test-runtime.mjs

├─ docs/                      架构设计、API 使用说明、三天计划

├─ index.html / package.json / README.md / AGENTS.md

4.4 核心模块与实现细节

(1) 封面与主界面

职责：承载“开始新游戏 / 读取存档 / 成就 / 关于我们”入口，16:9 自适应封面。

实现：SPA 式界面切换（显示/隐藏容器或轻量 hash 路由），无整页刷新；按钮动效与键盘可访问性。

(2) 场景渲染与物件点击

职责：显示当前车厢背景，把便签、门、地图、尸体、报纸、乘务员、黑色背包等做成可点击物件。

实现：背景图 + 贴图物件按百分比坐标绝对定位；点击区域当前用图片外接矩形，后续计划升级为 Canvas/透明像素级不规则命中，让“点便签”更精准。

(3) 事件引擎与流式文本

职责：解释执行 events.json 中每个事件的原子动作序列。

实现：动作类型含 text（逐字显示，可跳过）、choice、roll（检定）、goto、setAttr/setItem/setVisible、sfx/bgm 等；支持自动播放、快进、跳过本句；事件结束进入稳定状态才允许存档。

(4) 选择分支与多结局

职责：关键节点弹选项，驱动剧情与结局分歧。

实现：choice 节点渲染选项，选项可带出现条件（是否持有钥匙、SAN 阈值、是否有乘务员同行）；记录 flag 后按条件跳转，结局由关键 flag 与检定结果共同判定。

(5) 检定系统（d100）

职责：实现“掷 d100 ≤ 技能值”的判定，是本作数值核心。

实现：Math.random 生成 1~100 随机数，叠加修正值得到最终成功率，动画展示骰点后判定成功/失败；支持对抗检定（敏捷/力量对抗 Clicker）。

(6) 数值与物品系统

职责：管理 SAN、属性、技能、物品与剧情旗标。

实现：集中式 state 对象，提供增减 SAN、获得/失去物品、写旗标的原子接口，统一走状态管理以便存档序列化；开局属性点分配、技能按属性自动触发。

(7) 存档系统

职责：手动存档、读取与自动存档点。

实现：state 与当前事件索引 JSON 序列化写入 localStorage；稳定状态存档，避免半途状态不一致；写 schema 版本号以支持后续迁移；计划补多槽与删除存档。

(8) 成就系统

职责：达成判定、持久化与界面展示。

实现：成就定义表 + 事件原子动作触发判定；达成即写 localStorage；成就界面按“未达成/已达成”展示，达成时弹提示。

(9) 小游戏系统

职责：提供可复用迷你玩法并把结果回传给事件引擎。

实现：通用窗口基类 + 子类实现骰点/潜行/拉杆/寻物，以回调返回成功/失败/结果值；统一视觉与交互，触摸端适配。

(10) 音视频与过场动画

职责：BGM、环境音、按钮音效、可选配音；场景抖动、车厢变黑、结局淡入等演出。

实现：HTMLAudioElement 预加载与音量控制；CSS @keyframes/transition + requestAnimationFrame 做动画；视频用 <video> 并支持跳过；自定义演出可暂停/取消。

关键点：浏览器自动播放策略要求“用户手势后播放”，首次点击时解锁音频；提供静音开关与音量条。

(11) 响应式与兼容性

职责：保证桌面与移动端都能正常游玩。

实现：viewport、媒体查询断点、Flex/Grid、rem/% 单位、图片 max-width:100%；touch 与 click 兼容（passive 监听避免 300ms 延迟）；关键 API 特性检测与降级提示。

关键点：移动端热点不小于约 44px；横竖屏切换布局重排正确。

(12) 数据编辑与测试管线

职责：把策划/文案内容高效、无错地转为可运行数据。

实现：六份 data JSON 配 Schema，VS Code 打开即得补全与错误提示；tools/compile-data.mjs 校验并编译打包为 compiled-game-data.js；npm run compile / npm test / npm run check 一键完成；当前测试聚焦状态、技能、条件与存档兼容性。

4.5 发布为 App 方案

首选 PWA：manifest.json（应用名、图标、display: standalone、主题色）+ service worker（缓存 index.html/assets/data），实现“添加到主屏幕”与离线运行。

扩展原生封装：如需安装包，用 Capacitor/Cordova 把同一套前端封装成 Android/iOS 应用，作为后续扩展。

4.6 技术风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 旧浏览器或禁用 localStorage | 无法存档、界面异常 | 特性检测 + 明确提示；给出兼容性声明。 |
| Firefox 对 file:// 禁 localStorage | 无法存档/登录 | 本地静态服务器访问，或统一用 Chrome/Edge 演示并写明说明。 |
| 移动端热区过小/误触 | 操作体验差 | 增大热区、touch 与 click 兼容、响应式重排。 |
| 自动播放被拦截 | BGM/音效无声 | 首次点击解锁音频；提供显式“开启声音”按钮。 |
| 存档数据版本升级 | 旧存档损坏 | 存档写 schema 版本号，升级时迁移或提示重开。 |
| 素材版权 | 合规风险 | 自绘或免费可商用素材，注明来源。 |
| 大量图片/动画性能 | 卡顿 | 压缩素材、懒加载、动画用 requestAnimationFrame。 |
| 工期不足 | 核心功能缺失 | 先保必需项，可选功能后置。 |

第五章 三周详细计划（重点）

总目标：第一周把框架接上我们的完整内容，跑通“可玩的线性真结局”；第二周补齐分支、物品、对话、交涉与小游戏，形成完整多结局；第三周集中测试、打磨与数值平衡，达到可演示、可交付状态。

说明：小组已有框架 v0.1.0（主界面、属性分配、场景点击、流式文本、d100 检定、单槽存档、数据校验），因此三周计划以它为基线推进，把“通用能力”变成“我们自己的游戏”。

5.1 第一周：基础框架成型

周目标：把 E-001~E-031 的完整内容接进框架，跑通“封面 → 场景交互 → 事件 → 检定/选择 → 真结局 A”的最小可玩闭环，UI 与基础素材到位。

| # | 任务内容（细化） | 产出 / 可交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场景交互：接入各车厢场景与物件热点（便签/地图/门/尸体/报纸/乘务员/背包等），点击物件即弹出信息与图片。 | 完整 scene 渲染与热点数据。 | 各物件点击后正确弹出信息与图片，热点坐标在响应式下不偏移。 |
| 2 | UI 完善：封面、HUD（SAN/物品/地点时间）、对话、选择、检定、暂停/存档/音量等全部界面跑通。 | 完整 UI 骨架。 | 界面切换正常、按钮可用、无报错、无死链。 |
| 3 | 基础美工：基本地图/车厢背景、人物立绘、道具图标、UI 框的初版。 | 基础素材包。 | 素材正确载入且风格统一；动画与细化后置。 |
| 4 | 单流程文本 JSON + CSS 渲染：把真结局线文本整理进 events/scenes/items 等 JSON，掌握 CSS 渲染与图片导入、位置调整。 | 数据文件初版 + CSS 渲染规则。 | JSON 通过 Schema 校验，图片位置正确。 |
| 5 | 合成线性单流程 TE：从开场到结局 A 的完整可玩流程。 | 可玩最小版本。 | 从开始到结局 A 全程可点击推进，无中断、无报错。 |

5.2 第二周：优化与拓展

周目标：在单线基础上加入分支、物品、对话与交涉，补齐并细化小游戏，形成完整的多结局结构。

| # | 任务内容（细化） | 产出 / 可交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剧情分支：加入新分支（E-005 放弃前进、E-013 急救失败、无钥匙路径等），接通各事件跳转。 | 完整事件图（E-001~E-031 连通）。 | 每个分支正确跳转，无悬空/死循环。 |
| 2 | 物品事件：钥匙、手机、手电筒等影响检定修正与剧情走向。 | 物品系统与相关事件。 | 获得物品后，对应修正与剧情解锁生效。 |
| 3 | 角色对话：乘务员等角色的对话与对话树。 | 对话系统与立绘切换。 | 逐句显示、说话人立绘正确、可跳过。 |
| 4 | 交涉判定：话术/魅惑的成功与失败分支（说服交出钥匙、驾驶室干预）。 | 交涉判定节点。 | 成功/失败进入不同后续，结果可预期。 |
| 5 | 注册界面与网页弹窗：加入注册/登录界面与弹窗提示（可选，作界面完整度补充）。 | 注册/登录 + 弹窗组件。 | 表单可校验、弹窗可关闭、不影响主流程。 |
| 6 | 小游戏细化与风格适配：统一骰点、潜行、拉杆、寻物 4 个小游戏的视觉与交互。 | 4 个可复用小游戏。 | 正常游玩并正确回传结果给剧情。 |
| 7 | 对抗检定流程填充：补全与 Clicker 的潜行/逃脱/力量对抗（E-022~E-025）。 | 完整 Clicker 对抗流程。 | 不同选择正确导向通过/被抓/结局 C。 |

5.3 第三周：测试与润色

周目标：集中找 bug、测试与调优，加入 BGM/配音，打磨美术与数值，形成稳定可交付版本。

| # | 任务内容（细化） | 产出 / 可交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 找 bug 测试：按测试清单做功能、流程、存档、兼容性、响应式回归测试并修复。 | 测试记录 + 修复后的稳定版本。 | 核心流程无阻断 bug；存档/读档/成就/三结局可复现。 |
| 2 | 加入 BGM 与配音：背景音乐、环境音、按钮音效、可选配音。 | 音视频资源与播放控制。 | 可播放、可静音、音量可调；自动播放策略处理正确。 |
| 3 | 调整美工：统一风格、细化立绘与过场动画。 | 最终美术与动画。 | 画面统一，过场动画流畅。 |
| 4 | 调整游戏数值（SAN）：平衡 SAN 增减曲线、检定难度与修正值。 | 数值平衡表。 | 三结局难度合理，SAN 变化符合设计意图。 |

5.4 进度与质量控制

里程碑：第一周末“可玩单线版本”，第二周末“完整多结局版本”，第三周末“可演示交付版本”。

例会与看板：每日简短同步，每周例会复盘；用 GitHub Issues / Projects 建任务看板，每项任务有负责人与截止时间。

版本管理：功能分支开发，main 分支保持可运行；小步提交、规范提交信息；合并前代码评审（code review）。

质量闸门：数据改动必须过 Schema 校验与 npm run check（编译 + 语法 + 运行时测试）；功能完成后按验收标准自测；演示前全流程回归。

风险预案：工期紧张时先保必需项（封面、存档、至少 2 小游戏、成就、多结局），可选功能后置或降级。

第六章 项目分工

组内按角色分工，并明确每周侧重（姓名/学号见封面小组信息表）：

| 角色 | 第一周 | 第二周 | 第三周 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 / 策划 | 拆解任务、定验收标准、组织例会、写项目计划。 | 跟进分支/物品/对话进度，协调文案与程序。 | 组织测试与回归，准备演示与答辩材料。 |
| 主程序 | 接场景交互、事件引擎与 UI，跑通线性 TE。 | 实现分支、物品、对话、交涉与对抗检定。 | 修 bug、接 BGM/音视频、数值调优。 |
| 程序 / 小游戏 | 搭 UI 骨架、协助场景交互。 | 细化 4 个小游戏并做风格适配。 | 小游戏测试、界面美化与兼容性修复。 |
| 美工 / UI | 基础背景、立绘、道具、UI 框。 | 细化美术、做对话立绘与过场动画。 | 统一风格、细化立绘、最终素材整理。 |
| 剧情 / 文案 | 整理 E-001~E-031 真结局线为 JSON 文本。 | 补分支文本、对话树、成就文本。 | 校对文本、协助数值设定与测试。 |

第七章 附录

附录 A：游戏剧本（完整事件流程）

以下为《常暗之箱》事件剧本全文，事件编号 E-001 ~ E-031，作为第三章剧情实现的完整依据。

常暗之厢 · 事件剧本

事件 E-001 · 导入·醒来(灵感)

2013年的某天，你们搭乘本日的1号线末班电车。

目的地是终点站，车上的乘客无论是在加班后也好，还是参加了酒会后也好，都各自拖着疲累的身躯在车厢里陷入了深沉的睡眠。

由于睡得太熟，直到现在才醒来的你发现车厢里除了他们没有其他的乘客。

你并不清楚自己睡了多久，但电车还在继续奔走。

窗外没有任何街灯或照明，有如在漆黑的隧道中。

你发现所在车厢的门扉上贴着一张便签。

（可调查：门扉上的便签 → E-002）

（检定：灵感）：

（分支1：成功）

你察觉到现在明明早应该到了终点站了，不祥的预感在你心头笼罩。

（分支2：失败）

你没发现任何异常，或许你只是睡过了站。

事件 E-002 · 6号车厢·便签

门扉上贴着便签，写着：

「只管前进吧 已经没有退路了」

这是......什么意思？

（点击便签看背面 → E-003）

（可调查：门旁地图 → E-004）

事件 E-003 · 6号车厢·便签背面

撕下便签查看背面，上面写着：

「第三个箱子里有藏着钥匙」

箱子？这里哪有箱子。

事件 E-004 · 6号车厢·电车地图（灵感）

门扉旁有电车示意图。

（检定：灵感）：

（分支1：成功）

你仔细查看这张地图，忽然发觉哪里不对————

7号车厢以后的地图是被人蓄意涂掉的。

（分支2：失败）

你努力查看这张地图，只能看出7号车厢以后的部分看不清楚。

事件 E-005 · 6号车厢·开门前（灵感）

（检定：灵感）:

(分支1：成功)：

你闻到一股浓重的血腥味，你觉得你不应该再前进了。

（选择：继续前进→E-006；放弃前进→E-009）

（分支2：失败）：

你闻到一股浓重的血腥味，但在好奇心的驱使下，你还是决定继续前进。

（→E-006）

事件 E-006 · 7号车厢·开门后

（场景：抖动）

（音效：惊悚凌厉）

车厢内部，被撕裂的人类肢体散落一地。

（若E-005灵感成功：SAN 0/1）

（若E-005灵感失败：SAN 1/1d4）

（可调查：尸体 → E-007；车厢深处 → E-008）

事件 E-007 · 7号车厢·调查尸体（医学）

尸体被浓浓的血浆覆盖着，四周散落着大大小小的尸块。

（检定：医学）:

(分支1：成功)：

你观察尸体，发现距离死亡时间并未过去很久。

（分支2：失败）：

你观察尸体，但并未发现任何异常。

事件 E-008 · 7号车厢·深处侦查（侦查）

你颤抖着望向车厢深处

（场景：一半变黑）

（检定：侦查）:

(分支1：成功)：

眼前的景象让你动弹不得。

车厢深处有巨大类似嘴巴的东西正在啃蚀车厢——那是某个比电车还要巨大的存在。

（主角表情：惊恐）这，这是什么！

（SAN 1/1d6）

（分支2：失败）：

原本应有8号车厢门的地方只剩一片漆黑，你感到莫名的不适。

这是什么情况？

在不安的驱使下，你来到五号车厢。

（无分支，均进入E-009）

事件 E-009 · 5号车厢·发现报纸（侦查）

5号车厢仍是正常车厢的模样，四周散落着各种各样的物品。

呼...呼...太好了。

（检定：侦查）:

(分支1：成功)：

在杂乱无章的物品中，你找到一份报纸。

标题：昨晚1号线电车的末班车遭遇大规模恐怖事件，幸存者精神异常被送医，警方调查困难。

昨晚1号线末班车...？

（→ E-010）

（分支2：失败）：

杂乱无章的物品让你本就眩晕的大脑更加昏沉，你决定忽略这些乱七八糟的东西。

事件 E-010 · 5号车厢·翻阅报纸（图书馆/侦查）

（检定：图书馆/侦查）:

(分支1：成功)：

你发现报纸的日期是 **第二天**。

它所报道的，正是你现在乘坐的这一班车。

你顿时毛骨悚然，先前不祥的预感得到了验证。

（分支2：失败）：

你没看出有什么异常，或许是今晚遇到的事情太多，让你有些晕字。

装神弄鬼的，到底在说什么。

（SAN 0/1）

事件 E-011 · 5号车厢（灵感）（前提：E-008侦查成功）

你忽然感觉背后有哪里不对，于是你转身看去。

（检定：灵感）:

(分支1：成功)：

（主角表情：惊恐）你不可置信地看着。

你的眼前，6号车厢已消失近半。

那个大嘴怪物，追上来了！

（SAN 0/1）

（分支2：失败）：

你没发现什么特别的东西，过量的恐惧与紧张已麻痹了你的神经。

（场景：抖动，一半变黑）

当你回过神来，你发现5号车厢居然已经不见了大半，残缺的车厢不断摇晃，四周布满着令人绝望的黑暗。

本能驱使着你向前跑去，你来到4号车厢。

（无分支，均进入E-012）

事件 E-012 · 4号车厢·发现乘务员

一进入车厢，你就发现一名重伤昏迷的乘务员倒在地上。

（可调查：乘务员 → E-013）

事件 E-013 · 4号车厢·急救乘务员（急救）

（检定：急救）:

(分支1：成功)：

乘务员苏醒过来。

（乘务员）啊...呃...天哪...

(可对话 → E-014)

（分支2：失败）：

学校里教的那些急救知识你早已忘了个干净，不停颤抖的手也让你无法做完哪怕包扎这样最基础的动作。

多次尝试无果后，你只能放弃对这位乘务员的救治。

（ → E-017）

事件 E-014 · 4号车厢·询问乘务员（话术）

乘务员表情十分痛苦，脸上不停地冒着冷汗，但你惊讶地发现她居然还能发出声音。

或许这就是逃离这里的钥匙。

您好，您还能说话吗，您知道这里发生了什么吗。

（乘务员）看...看起来像是人的怪物，突然间袭击了我们.

（乘务员）他们向着乘客一个一个咬去，有如野兽在捕食一般。

（乘务员）那场面简直像是人间地狱，到处都是惨叫。我当时在逃跑时候也被咬到了，万幸的是我跑了出来

你不敢相信这样人吃人的故事，但乘务员腿上的咬伤又强迫着你相信。

你硬着头皮，想要追问更多信息。

（SAN 0/1d2）

（检定：话术）:

(分支1：成功)：

那，那些怪物是怎么样的，您能想起来吗？

（乘务员）样子...跑得太匆忙，我记不清了。

（乘务员）但我记得他们对于声音似乎很敏感，我当时被咬伤的时候，疼的把手边的一个东西甩到了墙壁上，吸引了他们的注意力。

（乘务员）呃啊...

（分支2：失败）：

冲击性的消息把你的脑子搅成一团乱麻，你不知道你该问什么。

事件 E-015 · 4号车厢·乘务员告知钥匙位置

乘务员看着列车还在行进，突然想到了什么。

（乘务员）我原本...保管着驾驶室钥匙和操作面板钥匙，放在随身黑色包里。

钥匙！？在哪里？

（乘务员）逃跑...逃跑时背带被切断了，没时间去捡。

天呐...那大概掉在哪里您记得吗。

乘务员皱起眉头，努力回想。

（乘务员）大概在... 3号车厢前门附近。

（乘务员）...请想办法停车逃跑，拜托了。

事件 E-016 · 4号车厢·乘务员加入/托付（力量/体质）

你心下了然，生命的重量压得你有些喘不过气。

看来不得不去3号车厢找钥匙了。

看着眼前腿部重伤的乘务员，你内心万般纠结。

（选择：背起乘务员->进入检定；留下乘务员->E-017 ）

（检定：力量/体质）:

(分支1：成功)：

你深呼吸，将乘务员的手环在自己的脖子上，自己则用手托着她。

这么多年的体测可不是白测的！咿呀————你成功背起乘务员。

（分支2：失败）：

作为多年来的体育苦手，你着实无法背起一名成年女性。

在乘务员鼓励的眼神下，你强忍着泪光，独自向3号车厢走去。

事件 E-017 · 3号车厢·进入与寻找钥匙

车厢内散落大量行李，你们的行动受阻。

无奈之下，你拼尽全力瞪大双眼寻找。

功夫不负有心人，你找到了那个黑色背包。

事件 E-018 · 3号车厢·乘务员协助找钥匙（话术&侦查）

（检定：话术；前提：E-016背起乘务员）:

乘务员一阵翻找，找到了那两个钥匙。

不知怎的，你认为应该由你来保管它们。

(分支1：成功)：

让我来保管钥匙吧，我现在还有体力，神智也算清晰。

乘务员想了想，把钥匙递给你。

（获得钥匙）

（分支2：失败）：

让我来保管钥匙吧。

（乘务员）没事，我来拿着吧。

（检定：侦查；前提：无乘务员）:

(分支1：成功)：

你一阵翻找，终于找到钥匙。

（获得钥匙）

（分支2：失败）：

你翻找了半天，最后还是没有找到钥匙。

无奈之下，你只能暂时拿着黑色背包。

你决定再在四周找找，或许有能用的东西。

（检定：侦查）:

(分支1：成功)：

你找了一部手机。

（获得手机）

（分支2：失败）：

你什么都没找到。

事件 E-019 · 3号车厢·查看2号车厢（侦查）

你向2号车厢看去，一片漆黑。

（检定：侦查，修正：手电 +10%，手机闪光 +5%）:

(分支1：成功)：

你感觉黑暗中有人影行走，差不多有两三只。

（获得手机）

（分支2：失败）：

你觉得很黑，什么都看不清。

事件 E-020 · 2号车厢·进入与察觉Clicker

四周毫无光源。

在一片漆黑中，你听到明显的喘息声。

事件 E-021 · 2号车厢·目击Clicker

你看到了，你看到了那个怪物—————那个无眼，头部异形的怪物。

（SAN 1/1d6）

（若此前未去过7号车厢，还会因尸体与血腥回忆 → SAN 1/1d4）

事件 E-022 · 2号车厢·潜行通过（潜行/幸运）

（检定：潜行 或 1/2幸运，修正：有光源 +20%，手机小光源 +10%，无光源 -15%）：

(分支1：成功)：

你谨慎通过，到达先头车厢门前。

（获得手机）

（分支2：失败）：

你踩到尸体发出声响，怪物们注意到了你。

事件 E-023 · 2号车厢·制造声响引开

（检定：自动成功引开，后续敏捷/投掷×2检定） （分支：成功→通过；失败→被发觉）

//向远处丢掷物品制造声响，可自动吸引Clicker注意。

后续通过视距离进行敏捷或投掷×2 检定（半车厢以上距离自动成功）。

声响停止后，若仍有声源，Clicker会回头。//

事件 E-024 · 2号车厢·被Clicker发觉（敏捷对抗）

（检定：敏捷 对抗 Clicker） （分支：成功→逃脱；失败→进入 E-025）

事件 E-025 · 2号车厢·被Clicker抓住（力量对抗）

（检定：力量 对抗 Clicker） （分支：单只→力量成功可挣脱；两只以上→自动失败；失败→进入结局C）

事件 E-026 · 先头车厢·进入驾驶室

到达先头车厢，这里昏暗安静，前方是驾驶室门。

（若获得钥匙）

你使用钥匙开门。

（若仍未获得钥匙，再过一次侦查，再不过进入结局C E-031）

事件 E-027 · 先头车厢·操作面板与拉杆

打开操作面板，有两根拉杆：

左杆（刹车/起步装置）——在下位

右杆（油门）——在中间

基本操作：右杆下拉加速，上拉减速。

（分支：下拉加速→结局A E-029；上拉减速→结局B E-030）

事件 E-028 · 先头车厢·乘务员干预

（检定：话术/魅惑/力量对抗，调查员力量+20%补正） （分支：成功→阻止乘务员停车；失败→乘务员找机会减速）

//乘务员会坚持停车。

可用话术/魅惑说服，或用力量对抗阻止（调查员 +20% 补正）。

若未阻止，乘务员会找机会减速。//

事件 E-029 · 结局A · True End

电车加速到极致，视野被刺眼白光覆盖。

你睁开眼，发现自己仍坐在6号车厢，喇叭播报终点站已到。

站务人员走来询问：你们脸色不好，没事吧？

那是一场共同的噩梦。恐怖的记忆慢慢淡忘。

事件 E-030 · 结局B · Bad End

拉杆减速，列车停下的瞬间，四周陷入漆黑。

嘎吱嘎吱的咀嚼声接近，脚下流过粘稠血水与残骸。

意识与身体一同消失……

在座位上醒来，分不清梦境与现实。啃食声挥之不去，从此恐惧度日。

你发现背包里多了一个背带切断的黑色包。

（SAN 减少 1d4/1d10）

事件 E-031 · 结局C · Crazy End

在隔离室中醒来，蜷缩在墙角。

医生对警察摇了摇头，表情无奈：每天都要镇定剂，突然就疯掉了。

你因在梦中经历了无法承受的恐怖，醒来后歇斯底里，被送进精神病院。

无人知晓你们在逃避什么。

（SAN 归零）

附录 B：站点内容结构图

站点内容结构图（树状图）已置于 3.6 节，原图文件随计划书一并交付。